SafeLife-Atlas 결정 로그 (단일 원본)

사용법: 이 문서가 프로젝트 결정의 단일 원본(Single Source of Truth)이다. Gemini 등 다른 AI와 크로스 브레인스토밍할 때는 이 로그를 산문으로 재요약하지 말고 그대로 복붙한다. (재요약 과정에서 "근거"와 "기각안"이 제일 먼저 날아가고, 그게 맥락 누락의 원인이다.) 갱신일: 2026-09-24

▶ 다음 작업 (2026-10-08 Gemini 재개 기준, 우선순위 순)

2026-10-07 Cowork 세션 종료 시점의 재개 지점. 위에서부터 순서대로.

- [먼저] 오늘 변경분 커밋 + EOL 정리. 2026-10-07 세션 실제 내용 변경 = 6개 파일(backend/app/schemas/graph.py·backend/app/schemas/analytics.py·backend/app/main.py·frontend/src/types/analytics.ts·frontend/src/components/GraphCanvas.tsx) + backend/app/services/analytics_service.py 삭제. 커밋 전 .gitattributes에 * text=auto 한 줄 넣고 renormalize하면 working tree 전체가 CRLF라 뜨던 "9개 파일 통째 수정" 노이즈가 사라진다. 작업 저장이 최우선 — 안 하면 다음 작업하다 또 꼬인다.

- [간판 약점] 인과 엣지 보강 (Gemini 데이터 작업). 현재 6엣지/22노드 = 13개 섬. 그래프가 이제 화면에 정상 표시되므로 리뷰어가 가장 먼저 보는 게 "희소한 구조"다. "사회문제 세부구조 탐색기" 서사의 핵심 약점. 보고서 기반으로 원인(C)→영향(E) 인과 엣지를 추가. 엣지 밀도 확보되면 섹션 4의 dagre 자동 레이아웃도 재검토 가능(현재는 섬이 많아 그리드 유지).

- 배포 (북극성: 배포 링크 하나로 시연). 백엔드 호스팅 후 VITE_API_BASE_URL에 실제 URL 연결. env 분기·CORS는 이미 정리됨 → 배선만 남음.

- 접근성 실측 + README 증거 (간판 서사 증명). Lighthouse 접근성/성능 측정, 키보드 완주·스크린리더 수동 검증, README에 스크린샷·데모 GIF. 자동검사는 이슈의 ~30%만 잡으니 수동 검증이 진짜 증거.

- (여유) dead 파일 git rm: frontend/src/App.css, src/assets/{hero.png, react.svg, vite.svg}, public/icons.svg.

1. 확정된 결정

| 결정 | 근거 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| 프로젝트 순서: ① 사회문제 보고서 익스플로러 먼저 → ② LifeLogLLM 나중 | 재직 경험이라 서사가 진짜, ①의 파싱·임베딩·RAG 파이프라인을 ②에 재사용(형제 프로젝트) | 확정 |
| 제작 방식: 수직 슬라이스, 항상 배포 상태 유지 | 넓게 파다 만 것보다 하나를 끝까지 뚫은 것. 배포 링크 하나로 시연 | 확정 |
| 프론트: React + React Flow | 트리/그래프 특화, D3보다 러닝커브 낮음. 서사: "요구사항 작성자→화면 구현자" | 확정 |
| 백엔드: Python + FastAPI | Spring CRUD 게시판은 진부(면접관 비선호). 비동기+Pydantic+자동 Swagger. RAG/데이터 파이프라인을 단일 파이썬 생태계로 확장 | 확정 (Java/Spring 기각) |
| 구조: 통합 플랫폼, 대표 2~3개 도메인(사이버범죄·AI / 1인가구·안전), 필요시 4~5개 확장 | 서비스 관점 = 대중 대상, 기업 주목도. 3번째 확장 후보: 기상재해/도시침수 | 확정 |
| 타깃: 일반 시민/청년 (서비스 관점). 면접관용 버전은 별도 제작 | "당장 보여줄 수 있는 결과물" 중시. 서비스는 대중 대상이 바람직 | 확정 |
| R&D 성과 데이터(2023 기준)는 메인 아님 → 노드 드로어 하단 경량 레퍼런스 칩 | 2023 시점 한계. 영구 해결책으로 배치 시 최신성 결여 | 확정 |
| 지역 의제(연속성 단절)는 실시간 연동 아님 → 지역별 빈출 이슈 태그(메타데이터 필터) | 2023년만 진행되고 이후 흐지부지. "실시간 전국 연동" 주장 위험 | 확정 |
| 최신성 보완: 2024~26 빅카인즈 언론 키워드를 2023 기준선에 매핑 | 시점 간극을 약점이 아닌 분석 축으로 | 확정 |
| analytics 패널 위치·구성 확정 (2026-10-07): 우측 사이드 패널 2단 탭(종합 분석 ↔ 세부문제 정보). 종합 분석 탭 노출 = 평균(시급성·과기기대) + Gap Top3 + 사분면 분포 전부 | 섹션 4 "analytics 화면 노출" 미결 항목 해소. "백엔드 두께" + 석사 시사점분석 역량을 저비용 시연 | 확정 (구현·동작 확인) |

2. 연기 (v2 이후)

| 항목 | 근거 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| RAG 질의응답 | 후순위. FastAPI 채택 자체가 이걸 위한 포석(언어 변경 없이 LangChain 확장) | v-later 명시 |
| 정책-여론 갭 분석 대시보드 | 차별점(석사 시사점분석 역량)이라 포기 못하나 현재 구현 확신 부족 | v2 연기. README 명문화 + v1 스키마에 점수·키워드 필드 유지(재모델링 없이 얹힘). MVP = 1개 도메인 정적 비교 차트(빅카인즈 집계 엑셀, 전재 아님) → 이후 오픈API |

3. 접근성 (v1 필수 + 간판 서사)

전제: 접근성은 이 프로젝트의 명분 그 자체(106명 설문: 글자 작음·텍스트 나열·느림·복잡). 결과물이 수치로 증명 안 되면 명분과 결과물이 따로 논다.

공개 표기 주의(2026-09-24): README 등 대외 문서에는 "106명" 같은 구체 수치를 넣지 않는다. 설문 시점이 2023 기준이라 현재형으로 박으면 최신성 공격 포인트가 된다. 설문 사실은 언급하되 수치는 생략. (이 로그엔 내부 기록으로 원수치 보존) — 2026-10-07 README 확인: "106명" 미노출, 준수 중.

| 축 | 내용 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| (a) 접근 가능한 그래프 | React Flow는 스크린리더로 거의 안 읽힘 → 같은 JSON을 의미론적 대체 뷰(리스트/테이블 + 키보드 탐색)로도 렌더. "정부가 시민에게 실패한 접근성을 그래프에서까지 해결" | 간판 기술 서사로 채택 (구현됨) |
| (b) 저비용 필수 | 색만으로 구분 금지(원인/영향에 아이콘·라벨 병행), 대비 4.5:1, 모바일 폴백(그래프 대신 아코디언) | v1 필수. 원인/영향 아이콘(lucide Zap/Target) 병행 완료(2026-09-24). 대비·모바일 폴백은 미검증 |
| (c) 목표 수치 (WCAG 2.1 AA) | Lighthouse 접근성 ≥95 · 성능 데스크톱 ≥90/모바일 ≥80 · Best Practices ≥95. Core Web Vitals: LCP<2.5s, INP<200ms, CLS<0.1. 키보드 100% 도달·조작 + focus ring. 주의: Lighthouse 자동검사는 접근성 이슈의 ~30%만 잡음 → 키보드 완주·스크린리더 실사용 수동 검증이 진짜 증거. README에 Lighthouse 스크린샷 + 키보드/스크린리더 데모 GIF | v1 목표 확정 (미측정 — 다음 작업 4) |

4. 미결 / 다음 스레드

| 항목 | 메모 | 상태 |
| --- | --- | --- |
|  | /analytics 엔드포인트가 백엔드엔 있었으나 프론트 미연결이던 것. → 해결(2026-10-07): App.tsx에서 fetchDomainAnalytics 호출 + 우측 "종합 분석" 탭에 AnalyticsPanel 연결. 위치·항목은 섹션 1 확정 행 참조. | 완료 |
| 인과 엣지 보강 | 현재 6개/22노드(13개 섬)로 희소. 그래프가 화면에 보이게 된 지금, "구조 탐색기" 서사의 가장 눈에 띄는 약점. → 다음 작업 2번으로 승격. | 다음 작업(2) |
| 전력수급(Energy Power Supply) 도메인 채택 여부 | AI 데이터센터 증설·에너지 전환 시의성으로 간판급 후보. 단 확정 도메인에 없던 신규이고 실제 데이터 0. v1 README 로드맵엔 "다음 도메인"으로 올려둠. 채택 확정 전까지 후보. (2026-09-24 추가) | 후보 / 다음 스레드 |
| 데이터 라이선스 역량 명문화 | 빅카인즈 집계 OK/전재 금지, 공공데이터포털 오픈API, 공공누리 유형1, KPF-BERT. "라이선스 검토 역량"으로 포지셔닝 | 다음 스레드 |
| 현황조사 타임박스 | "국내 R&D 현황 파악"은 기한 못박기(예: 이틀), 결과는 README 배경 3~4문단으로만. 배포 직전 멈춤 패턴 방어 | 반영 예정 |
| 노드 자동 레이아웃(dagre) | position 하드코딩 지양 → dagre/elk. 단 현 데이터는 22노드/엣지 6개(13개 섬)이라 자동 레이아웃이 오히려 흩어짐 → 그리드 유지 결정, GraphCanvas 주석 정정 완료(2026-09-24). 엣지 밀도 확보 후 재검토(다음 작업 2와 연계). dagre 의존성은 설치만 된 상태 | 보류 |
| 백엔드 두께(DB 계층) | 정적 JSON 서빙만으로는 풀스택 약함. DB 계층 도입 검토(현재는 파일 기반) | 검토 |

5. 기각된 안

- Java/Spring Boot 백엔드 — 진부한 CRUD 게시판 이미지 (※ 필요 시 부분 연동 여지는 열어둠)

- 2023년 30선 성과를 메인 해결책으로 배치 — 최신성 결여

- 전국 11개 지자체 실시간 의제 연동 — 사업 연속성 단절

- 정책/연구자용 보고서 뷰어 — 서비스감·주목도 낮음

- 실제 플랫폼(메뉴 8개 풀사이트) 재현 — 규모 과다, 업체 인력 투입급

부록 A. 구현 현황 크로스체크 (2026-09-24, Cowork 세션)

레포(github.com/trafalgalow32-bot/SafeLife-Atlas) v1 구현물을 결정 로그와 대조한 결과.

결정과 일치(양호): 보이스피싱 1개 도메인 수직 슬라이스(22노드) · React+React Flow · FastAPI · 레퍼런스 칩 드로어 하단 · 접근성 대체 뷰(간판 서사) · v2 대비 점수 필드 · 시급성-과기 갭 analytics 엔드포인트.

이번 세션에서 처리:

- README 간판 서사대로 작성(보이스피싱 간판 + 전력수급 로드맵). "106명" 수치는 대외 문서에서 제외.

- 프론트 API 주소 env 분기(VITE_API_BASE_URL) — 배포 차단 요소 해소(코드 수정 없이 배포 대응). tsc 통과.

- index.html lang="ko"/title, CORS 무효조합(allow_origins=["*"]+credentials=True) → credentials=False, index.css 템플릿 잔재 정리.

- ③ 원인/영향 lucide 아이콘 병행(접근성 (b)) — 노드 + 드로어 배지. tsc 통과.

- ① dagre 대신 그리드 유지 결정, GraphCanvas 주석 정정.

부록 B. 크로스체크 + 수정 (2026-10-07, Cowork 세션)

Gemini와 진행한 2026-10-03 작업(파일: "Gemini와 같이한 작업 현황 (SafeLife-Atlas)_261003.docx")을 결정 로그 및 레포 working tree와 대조. git 이력까지 확인.

git 상태 확인(사용자 "복구 실패로 틀어졌을 수 있다" 우려 검증):

- git diff --ignore-all-space HEAD 비어 있음 → working tree가 마지막 커밋 f27085a 20261003 work와 내용 동일. 커밋 이후 유실된 작업 없음. (뜨던 "9개 파일 수정"은 전부 working tree가 CRLF, 커밋 blob은 LF인 EOL 차이.)

- trend_keyword는 백엔드 커밋 이력상 f27085a에서 최초 등장·삭제된 적 없음 → "복구 실패로 지워진" 게 아니라 애초에 응답 스키마엔 안 넣고 service·JSON에만 넣은 미완성.

- main.py는 DomainAnalyticsEngine를 한 번도 import한 적 없음 → analytics_service.py는 생성 때부터 죽은 코드. (S3 덮어쓰기·복구 때 갈라진 흔적.)

발견한 결함:

- 🔴 2026-HYBRID trend 필드가 런타임 전부 유실. 데이터(voice_phishing.json C01·C02·C03·E01)와 프론트 타입엔 trend_keyword/trend_weight가 있으나, 백엔드 응답 스키마 ProblemNode(graph.py)·GapNode(analytics.py)에 필드 미선언 → response_model이 API 경계에서 잘라냄. 노드 드로어 키워드 블록·AnalyticsPanel 키워드 태그 둘 다 미표출(조용히 죽어 있었음, tsc는 optional이라 통과).

- 🟡 analytics_service.py(DomainAnalyticsEngine) 미사용 죽은 코드 — main.py가 로직 인라인 중복.

- 🟡 types/analytics.ts에 GapNode 인터페이스 2회 선언(선언 병합으로 통과하나 S3 복구 잔재).

- 🔴 좌측 노드 그래프 미표시 (React Flow #004). GraphCanvas 컨테이너가 height:'100%'라 flex 체인에서 높이 0으로 접힘 → ReactFlow가 "부모 높이 0"으로 아무것도 못 그림(콘솔 #004 반복). "그래프 없애기로 했었나?"의 실제 원인 = 의도적 제거 아님, 레이아웃 버그.

이번 세션에서 처리(모두 working tree, 미커밋 — 사용자가 직접 커밋 예정):

- 🔴 trend 필드 배선: graph.py ProblemNode + analytics.py GapNode에 trend_keyword/trend_weight Optional 추가, main.py 인라인 GapNode 생성부에 두 필드 전달. → 노드 드로어 + analytics Gap 패널에 키워드 정상 노출(사용자 화면 확인 완료).

- 🟡 analytics_service.py 삭제(외부 참조 0 확인 후).

- 🟡 analytics.ts GapNode 중복 선언 → 하나로 통합(trend 필드 포함).

- 🔴 GraphCanvas 컨테이너 height:'100%' → position:'absolute' + top/left/right/bottom:0. main(position:relative, 높이 확정) 박스를 실제 픽셀로 채워 #004 해소. → 좌측 22노드 그래프 정상 표시, 콘솔 경고 소거(확인 완료). 섹션 4 dagre 항목의 #004 "보류"도 이로써 해결.

정직성 노트: 접근성 목표 수치 여전히 미측정(다음 작업 4). 배포 미완(로컬 구동 단계, 다음 작업 3). 엣지 6개/22노드로 인과 연결 희소 → 다음 작업 2로 승격. 위 수정분은 아직 커밋 안 됨(다음 작업 1).