SafeLife-Atlas 결정 로그 (단일 원본)

사용법: 이 문서가 프로젝트 결정의 단일 원본(Single Source of Truth)이다. Gemini 등 다른 AI와 크로스 브레인스토밍할 때는 이 로그를 산문으로 재요약하지 말고 그대로 복붙한다. (재요약 과정에서 "근거"와 "기각안"이 제일 먼저 날아가고, 그게 맥락 누락의 원인이다.) 갱신일: 2026-10-11

▶ 다음 작업 (2026-10-11 재개 기준, 우선순위 순)

2026-10-11 Cowork 세션 종료 시점의 재개 지점. 위에서부터 순서대로.

- ~~[먼저] 오늘 변경분 커밋 + EOL 정리.~~ → 완료. 2026-10-07 변경분은 커밋 01c8ce0 261007로 저장됨. EOL 정리 + .gitattributes(* text=auto eol=lf)까지 커밋 6ea0efa로 완료. working tree LF, 유령 diff 소거.

- ~~[간판 약점] 인과 엣지 보강.~~ → 완료(2026-10-09). Appendix C 참조. 6엣지→22엣지, 고립 노드 0, 단일 연결 구조. 방향 B(분석적 추론 레이어). 커밋 6ea0efa.

- ~~[북극성] 배포.~~ → 완료(2026-10-09). Appendix D 참조. Render 블루프린트로 백엔드+프론트 동시 배포. 시연 링크: https://safelife-atlas-web.onrender.com (API: https://safelife-atlas-api.onrender.com). 라이브 end-to-end 검증 통과(22노드 수신, CORS 통과). 콜드스타트 핑거(cron-job.org /health 10분 주기)까지 설정 완료 + /health 200 확인.

- [진행중] 접근성 실측 + README 증거 (간판 서사 증명). → README 보강 완료(2026-10-11, 사용자 커밋): (a) 배포 링크, (b) "배포 완료"로 상태 교정, (c) 엣지 = "분석적 추론 레이어" 정직성 노트. → Lighthouse 자동측정 완료(2026-10-11, localhost 재현, Appendix E): 접근성 95(데)/91(모) · BP 100 · 성능 참고용(localhost라 미인용). 남은 것: (a) color-contrast 6곳 수정 → 재측정(접근성 95→100 유력), (b) 키보드 완주·스크린리더 수동 검증 + 스크린샷·데모 GIF(자동검사 미포착 ~30%), (c) SEO meta description·robots.txt(공짜 점수).

- (여유) dead 파일 git rm: frontend/src/App.css, src/assets/{hero.png, react.svg, vite.svg}, public/icons.svg.

- (연계) dagre 자동 레이아웃 재검토. 엣지 밀도 22개 확보로 "섬이 많아 흩어진다"는 보류 사유 해소됨 → 자동 레이아웃 재시도 가치 생김.

1. 확정된 결정

| 결정 | 근거 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| 프로젝트 순서: ① 사회문제 보고서 익스플로러 먼저 → ② LifeLogLLM 나중 | 재직 경험이라 서사가 진짜, ①의 파싱·임베딩·RAG 파이프라인을 ②에 재사용(형제 프로젝트) | 확정 |
| 제작 방식: 수직 슬라이스, 항상 배포 상태 유지 | 넓게 파다 만 것보다 하나를 끝까지 뚫은 것. 배포 링크 하나로 시연 | 확정 |
| 프론트: React + React Flow | 트리/그래프 특화, D3보다 러닝커브 낮음. 서사: "요구사항 작성자→화면 구현자" | 확정 |
| 백엔드: Python + FastAPI | Spring CRUD 게시판은 진부(면접관 비선호). 비동기+Pydantic+자동 Swagger. RAG/데이터 파이프라인을 단일 파이썬 생태계로 확장 | 확정 (Java/Spring 기각) |
| 구조: 통합 플랫폼, 대표 2~3개 도메인(사이버범죄·AI / 1인가구·안전), 필요시 4~5개 확장 | 서비스 관점 = 대중 대상, 기업 주목도. 3번째 확장 후보: 기상재해/도시침수 | 확정 |
| 타깃: 일반 시민/청년 (서비스 관점). 면접관용 버전은 별도 제작 | "당장 보여줄 수 있는 결과물" 중시. 서비스는 대중 대상이 바람직 | 확정 |
| R&D 성과 데이터(2023 기준)는 메인 아님 → 노드 드로어 하단 경량 레퍼런스 칩 | 2023 시점 한계. 영구 해결책으로 배치 시 최신성 결여 | 확정 |
| 지역 의제(연속성 단절)는 실시간 연동 아님 → 지역별 빈출 이슈 태그(메타데이터 필터) | 2023년만 진행되고 이후 흐지부지. "실시간 전국 연동" 주장 위험 | 확정 |
| 최신성 보완: 2024~26 빅카인즈 언론 키워드를 2023 기준선에 매핑 | 시점 간극을 약점이 아닌 분석 축으로 | 확정 |
| analytics 패널 위치·구성 확정 (2026-10-07): 우측 사이드 패널 2단 탭(종합 분석 ↔ 세부문제 정보). 종합 분석 탭 노출 = 평균(시급성·과기기대) + Gap Top3 + 사분면 분포 전부 | 섹션 4 "analytics 화면 노출" 미결 항목 해소. "백엔드 두께" + 석사 시사점분석 역량을 저비용 시연 | 확정 (구현·동작 확인) |
| 인과 엣지 = 분석적 추론 레이어 (2026-10-09): 22노드 출처 원본 보고서 부재/불명 → 엣지(화살표)는 노드 description + KISTEP 문제트리 양식(원인/영향 분류)에 근거한 분석자 추론으로 명시. KISTEP 문제트리 자체가 원인→영향 화살표를 안 그림(분류 리스트)이라, 어떤 원본이 있어도 엣지는 추론 레이어가 됨 | 간판 약점(희소 구조) 해소 + 정직성(출처 과장 방지). Appendix C | 확정 |
| 배포 = Render 블루프린트(render.yaml) 단일 플랫폼 (2026-10-09): 백엔드 web service(free) + 프론트 static site, GitHub main push 자동 재배포 | 한 플랫폼·한 대시보드, 카드 불필요, render.yaml 자체가 IaC 포트폴리오 가점. Appendix D | 확정 |

2. 연기 (v2 이후)

| 항목 | 근거 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| RAG 질의응답 | 후순위. FastAPI 채택 자체가 이걸 위한 포석(언어 변경 없이 LangChain 확장) | v-later 명시 |
| 정책-여론 갭 분석 대시보드 | 차별점(석사 시사점분석 역량)이라 포기 못하나 현재 구현 확신 부족 | v2 연기. README 명문화 + v1 스키마에 점수·키워드 필드 유지(재모델링 없이 얹힘). MVP = 1개 도메인 정적 비교 차트(빅카인즈 집계 엑셀, 전재 아님) → 이후 오픈API |

3. 접근성 (v1 필수 + 간판 서사)

전제: 접근성은 이 프로젝트의 명분 그 자체(106명 설문: 글자 작음·텍스트 나열·느림·복잡). 결과물이 수치로 증명 안 되면 명분과 결과물이 따로 논다.

공개 표기 주의(2026-09-24): README 등 대외 문서에는 "106명" 같은 구체 수치를 넣지 않는다. 설문 시점이 2023 기준이라 현재형으로 박으면 최신성 공격 포인트가 된다. 설문 사실은 언급하되 수치는 생략. (이 로그엔 내부 기록으로 원수치 보존) — 2026-10-07 README 확인: "106명" 미노출, 준수 중.

| 축 | 내용 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| (a) 접근 가능한 그래프 | React Flow는 스크린리더로 거의 안 읽힘 → 같은 JSON을 의미론적 대체 뷰(리스트/테이블 + 키보드 탐색)로도 렌더. "정부가 시민에게 실패한 접근성을 그래프에서까지 해결" | 간판 기술 서사로 채택 (구현됨) |
| (b) 저비용 필수 | 색만으로 구분 금지(원인/영향에 아이콘·라벨 병행), 대비 4.5:1, 모바일 폴백(그래프 대신 아코디언) | v1 필수. 원인/영향 아이콘(lucide Zap/Target) 병행 완료(2026-09-24). 대비는 측정 완료(4.5:1 미달 6곳 — Appendix E, 수정 대기) · 모바일 폴백 미검증. |
| (c) 목표 수치 (WCAG 2.1 AA) | Lighthouse 접근성 ≥95 · 성능 데스크톱 ≥90/모바일 ≥80 · Best Practices ≥95. Core Web Vitals: LCP<2.5s, INP<200ms, CLS<0.1. 키보드 100% 도달·조작 + focus ring. 주의: Lighthouse 자동검사는 접근성 이슈의 ~30%만 잡음 → 키보드 완주·스크린리더 실사용 수동 검증이 진짜 증거. README에 Lighthouse 스크린샷 + 키보드/스크린리더 데모 GIF | 자동측정 완료(2026-10-11, Appendix E): 접근성 95(데)/91(모) — color-contrast만 감점. BP 100·성능은 localhost라 참고용. 수동 검증·GIF는 미완(다음 작업 4). |

4. 미결 / 다음 스레드

| 항목 | 메모 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| ~~[다음 작업] analytics 화면 노출~~ | /analytics 엔드포인트가 백엔드엔 있었으나 프론트 미연결이던 것. → 해결(2026-10-07): App.tsx에서 fetchDomainAnalytics 호출 + 우측 "종합 분석" 탭에 AnalyticsPanel 연결. 위치·항목은 섹션 1 확정 행 참조. | 완료 |
| ~~인과 엣지 보강~~ | ~~현재 6개/22노드(13개 섬)로 희소.~~ → 완료(2026-10-09). 22엣지, 고립 0, 단일 연결 구조. 방향 B(분석적 추론 레이어). 상세 Appendix C. | 완료 |
| ~~배포~~ | → 완료(2026-10-09). Render 블루프린트 + 콜드스타트 핑거. 시연 링크 https://safelife-atlas-web.onrender.com. 상세 Appendix D. | 완료 |
| color-contrast 6곳 수정 | (2026-10-11 Appendix E 신규) 명도 대비 4.5:1 미달 6곳: #0284c7→4.09, #16a34a→3.29, #94a3b8→2.56, #d97706(흰/크림)→3.07~3.18(3곳). 각 색 Tailwind 한 단계씩 진하게로 해결(예: sky-600→700, green-600→700, slate-400→600, amber-600→800). 수정 시 접근성 95→100 유력. 소스 위치 특정 필요(components). | 다음 작업(최우선) |
| 엣지 라벨 표시 (선택) | 엣지 label이 API로 안 나옴(ProblemEdge 스키마에 필드 없음, relation_desc 고정 기본값). 단 프론트 GraphCanvas가 엣지 라벨을 아예 안 그림 → 현재 시각적 영향 0. 원래 6엣지도 동일(기존 특성). 엣지에 관계텍스트 띄우고 싶으면 스키마 label 추가 + GraphCanvas edge.label 매핑. | 선택 / 미래 |
| 전력수급(Energy Power Supply) 도메인 채택 여부 | AI 데이터센터 증설·에너지 전환 시의성으로 간판급 후보. 단 확정 도메인에 없던 신규이고 실제 데이터 0. v1 README 로드맵엔 "다음 도메인"으로 올려둠. 채택 확정 전까지 후보. (2026-09-24 추가) | 후보 / 다음 스레드 |
| 데이터 라이선스 역량 명문화 | 빅카인즈 집계 OK/전재 금지, 공공데이터포털 오픈API, 공공누리 유형1, KPF-BERT. "라이선스 검토 역량"으로 포지셔닝 | 다음 스레드 |
| 현황조사 타임박스 | "국내 R&D 현황 파악"은 기한 못박기(예: 이틀), 결과는 README 배경 3~4문단으로만. 배포 직전 멈춤 패턴 방어 | 반영 예정 |
| 노드 자동 레이아웃(dagre) | position 하드코딩 지양 → dagre/elk. 2026-09-24 당시 22노드/엣지6(13섬)이라 자동 레이아웃이 흩어져 그리드 유지. → 2026-10-09 엣지 22개(단일 연결)로 밀도 확보 → 보류 사유 해소, dagre 재검토 가치 생김(다음 작업 6). dagre 의존성은 설치됨 | 재검토 가능 |
| 백엔드 두께(DB 계층) | 정적 JSON 서빙만으로는 풀스택 약함. DB 계층 도입 검토(현재는 파일 기반) | 검토 |

5. 기각된 안

- Java/Spring Boot 백엔드 — 진부한 CRUD 게시판 이미지 (※ 필요 시 부분 연동 여지는 열어둠)

- 2023년 30선 성과를 메인 해결책으로 배치 — 최신성 결여

- 전국 11개 지자체 실시간 의제 연동 — 사업 연속성 단절

- 정책/연구자용 보고서 뷰어 — 서비스감·주목도 낮음

- 실제 플랫폼(메뉴 8개 풀사이트) 재현 — 규모 과다, 업체 인력 투입급

- 배포 호스팅 대안: Vercel+Render 분리 / Fly.io(카드 필요) — Render 단일 블루프린트가 더 단순(2026-10-09)

부록 A. 구현 현황 크로스체크 (2026-09-24, Cowork 세션)

레포(github.com/trafalgalow32-bot/SafeLife-Atlas) v1 구현물을 결정 로그와 대조한 결과.

결정과 일치(양호): 보이스피싱 1개 도메인 수직 슬라이스(22노드) · React+React Flow · FastAPI · 레퍼런스 칩 드로어 하단 · 접근성 대체 뷰(간판 서사) · v2 대비 점수 필드 · 시급성-과기 갭 analytics 엔드포인트.

이번 세션에서 처리:

- README 간판 서사대로 작성(보이스피싱 간판 + 전력수급 로드맵). "106명" 수치는 대외 문서에서 제외.

- 프론트 API 주소 env 분기(VITE_API_BASE_URL) — 배포 차단 요소 해소(코드 수정 없이 배포 대응). tsc 통과.

- index.html lang="ko"/title, CORS 무효조합(allow_origins=["*"]+credentials=True) → credentials=False, index.css 템플릿 잔재 정리.

- ③ 원인/영향 lucide 아이콘 병행(접근성 (b)) — 노드 + 드로어 배지. tsc 통과.

- ① dagre 대신 그리드 유지 결정, GraphCanvas 주석 정정.

부록 B. 크로스체크 + 수정 (2026-10-07, Cowork 세션)

Gemini와 진행한 2026-10-03 작업(파일: "Gemini와 같이한 작업 현황 (SafeLife-Atlas)_261003.docx")을 결정 로그 및 레포 working tree와 대조. git 이력까지 확인.

git 상태 확인(사용자 "복구 실패로 틀어졌을 수 있다" 우려 검증):

- git diff --ignore-all-space HEAD 비어 있음 → working tree가 마지막 커밋 f27085a 20261003 work와 내용 동일. 커밋 이후 유실된 작업 없음. (뜨던 "9개 파일 수정"은 전부 working tree가 CRLF, 커밋 blob은 LF인 EOL 차이.)

- trend_keyword는 백엔드 커밋 이력상 f27085a에서 최초 등장·삭제된 적 없음 → "복구 실패로 지워진" 게 아니라 애초에 응답 스키마엔 안 넣고 service·JSON에만 넣은 미완성.

- main.py는 DomainAnalyticsEngine를 한 번도 import한 적 없음 → analytics_service.py는 생성 때부터 죽은 코드. (S3 덮어쓰기·복구 때 갈라진 흔적.)

발견한 결함:

- 🔴 2026-HYBRID trend 필드가 런타임 전부 유실. 데이터(voice_phishing.json C01·C02·C03·E01)와 프론트 타입엔 trend_keyword/trend_weight가 있으나, 백엔드 응답 스키마 ProblemNode(graph.py)·GapNode(analytics.py)에 필드 미선언 → response_model이 API 경계에서 잘라냄. 노드 드로어 키워드 블록·AnalyticsPanel 키워드 태그 둘 다 미표출(조용히 죽어 있었음, tsc는 optional이라 통과).

- 🟡 analytics_service.py(DomainAnalyticsEngine) 미사용 죽은 코드 — main.py가 로직 인라인 중복.

- 🟡 types/analytics.ts에 GapNode 인터페이스 2회 선언(선언 병합으로 통과하나 S3 복구 잔재).

- 🔴 좌측 노드 그래프 미표시 (React Flow #004). GraphCanvas 컨테이너가 height:'100%'라 flex 체인에서 높이 0으로 접힘 → ReactFlow가 "부모 높이 0"으로 아무것도 못 그림(콘솔 #004 반복). "그래프 없애기로 했었나?"의 실제 원인 = 의도적 제거 아님, 레이아웃 버그.

이번 세션에서 처리(모두 working tree, 미커밋 — 사용자가 직접 커밋 예정):

- 🔴 trend 필드 배선: graph.py ProblemNode + analytics.py GapNode에 trend_keyword/trend_weight Optional 추가, main.py 인라인 GapNode 생성부에 두 필드 전달. → 노드 드로어 + analytics Gap 패널에 키워드 정상 노출(사용자 화면 확인 완료).

- 🟡 analytics_service.py 삭제(외부 참조 0 확인 후).

- 🟡 analytics.ts GapNode 중복 선언 → 하나로 통합(trend 필드 포함).

- 🔴 GraphCanvas 컨테이너 height:'100%' → position:'absolute' + top/left/right/bottom:0. main(position:relative, 높이 확정) 박스를 실제 픽셀로 채워 #004 해소. → 좌측 22노드 그래프 정상 표시, 콘솔 경고 소거(확인 완료). 섹션 4 dagre 항목의 #004 "보류"도 이로써 해결.

정직성 노트: 접근성 목표 수치 여전히 미측정(다음 작업 4). 배포 미완(로컬 구동 단계, 다음 작업 3). 엣지 6개/22노드로 인과 연결 희소 → 다음 작업 2로 승격. 위 수정분은 아직 커밋 안 됨(다음 작업 1).

부록 C. 인과 엣지 보강 (2026-10-09, Cowork 세션)

맥락: 다음 작업 2번(간판 약점: 6엣지/22노드로 인과 연결 희소). 작업 1(커밋)은 01c8ce0로 이미 완료 확인됨.

출처 판단(중요):

- 22노드가 나온 원본 보고서를 사용자가 보유/기억하지 못함 → 방향 B 채택(분석적 추론 레이어로 명시).

- 프로젝트 첨부 PDF "제3차 종합계획"은 출처가 아님: 보이스피싱은 p.22에 3줄짜리 신규 영역 stub만 있음(16개 원인 구조 없음).

- 더 중요: PDF 내 실제 문제트리(사이버범죄 p.29, 미세먼지 참고10 p.69)는 원인 묶음/영향 묶음 분류 리스트일 뿐, 특정 원인→특정 영향 화살표가 없음. 즉 KISTEP 문제트리 양식 자체가 인과 화살표를 그리지 않음 → 어떤 원본이 있어도 엣지는 분석자 추론 레이어. 원본의 가치는 화살표가 아니라 노드 묶음·근거 출처 고정에 있음.

근거 기준: 각 엣지는 노드 description의 자체 논리에 근거. 원인 노드가 설명상 유발하는 영향으로 연결.

결과: 6엣지 → 22엣지, 고립 노드 0, 단일 연결 컴포넌트. 파일: backend/app/data/voice_phishing.json (스키마 불변 — 기존 id/source/target/label 4필드 그대로). 커밋 6ea0efa.

추가 엣지 (16개):

① 섬 해소(고립 원인 10 + 고립 영향 E04 연결):

- C03→E06(범행수단 제공): 대포폰·명의도용 개통 = 범행 실행수단 → 서민 금전피해

- C05→E04(비용 전가): 민간 피해구제 소극 → 공적 구제·행정비용 전가

- C06→E01(수익 이동): 수거책·송금책 가담 → 범죄수익 이동·해외유출

- C07→E04(관제비용 유발): 관제 일원화 부재 → 관제·수사기술 도입비용 증가

- C09→E05(통신기술 악용): 발신번호 변작·중계기 → 통신서비스 악용

- C11→E01(차단 실패): 통신·금융 정보공유 미흡 → 자금 차단 실패 → 유출

- C12→E01(회수 불가): 해외 콜센터 사법공조 한계 → 수익 회수 불가 → 유출

- C14→E06(탐지 공백): 통신비밀보호법 음성분석 제약 → 사기 판별 공백 → 피해

- C15→E06(신고 저조): 포상금 실효성 낮음 → 시민 신고 저조 → 피해 지속

- C16→E06(미신고 확산): 평판 우려 미신고 → 수사단서 부족 → 범죄 반복

② bridge(기존 원인 → 2번째 영향, 단일 연결화 + 밀도):

- C01→E06(직접 피해): 사회공학 사칭이 직접 서민 금전피해 유발

- C02→E06(대응 실패): 예방·수사기술 미비 → 탐지·대응 실패 → 피해

- C08→E06(수법 고도화): 메신저피싱·AI위조 고도화 → 사기 성공률↑ → 피해

- C04→E01(경로 방치): 대포폰 차단 미흡 → 자금 이동경로 유지 → 유출

- C10→E01(추적 지연): 수사목적 정보수집 지연 → 자금 추적 실패 → 유출

- C05→E06(구제 공백): 민간 피해구제 소극 → 손실 회복 안 됨 → 피해 지속

허브: E06(서민경제 피해) 유입 9, E01(수익 해외유출) 유입 7 — 두 terminal outcome에 다수 원인 수렴(현실적 구조).

후속:

- README/코드에 "엣지 = 분석적 추론 레이어" 1~2줄 명시 필요(다음 작업 4와 묶음). 리뷰어 "출처?" 대응. → 2026-10-11 README에 정직성 노트로 반영 완료(Appendix E).

- 엣지 label은 현재 API/프론트에 미노출(섹션 4 "엣지 라벨 표시" 선택 항목 참조).

부록 D. 배포 (2026-10-09, Cowork 세션)

결과: 북극성(배포 링크 하나로 시연) 달성. Render 블루프린트(render.yaml)로 백엔드+프론트 동시 배포, 전부 무료 티어.

- 프론트(시연 링크): https://safelife-atlas-web.onrender.com

- 백엔드 API: https://safelife-atlas-api.onrender.com (/docs, /api/v1/...)

- 호스팅: Render 단일 플랫폼. GitHub(main) push → 블루프린트 자동 재배포.

배포 전 선처리:

- requirements.txt UTF-16(윈도우 pip freeze) → UTF-8 변환. 리눅스 pip 파싱 실패 방지.

- render.yaml 작성: 백엔드(runtime python, 루트 pip install, cd backend 후 uvicorn $PORT 바인딩, /api/v1/health 체크, PYTHON_VERSION 3.12.8) + 프론트(runtime static, frontend/ npm ci+build, SPA rewrite).

- 로컬(리눅스) 빌드 재현 검증: 프론트 npm ci+build 성공(2044모듈), 백엔드 pip install 종료0 + app import + 라우트4개 + 데이터 22/22. (윈도우 node_modules로는 rolldown 네이티브 불일치로 실패 — Render는 fresh 설치라 무관.)

배포 중 발견·수정한 버그:

- 🔴 fromService property: host가 공개주소가 아닌 내부 서비스명 반환. 프론트 빌드가 $API_HOST로 조립하니 번들에 https://safelife-atlas-api/api/v1(.onrender.com 누락)가 박혀 백엔드 못 찾음(ERR_BLOCKED_BY_CLIENT/도달 실패). 수정: render.yaml 프론트 envVars에 VITE_API_BASE_URL을 백엔드 공개 URL 고정값으로 지정 → 재푸시 → 재배포 → 번들에 올바른 URL 주입 확인. (교훈: Blueprint YAML은 변수 치환 미지원, fromService 빌드 주입 불안정 — 공개 URL 고정이 정답.)

검증(라이브):

- 백엔드 API: 22노드/22엣지 정상 응답(엣지 작업 프로덕션 반영 확인).

- 프론트 번들: 올바른 백엔드 URL 인라인 확인(index-D_MwYPdb.js).

- 교차 호출: 프론트 origin→백엔드 fetch 200 OK, 22/22 수신(CORS * 프로덕션 작동 확인).

- /health: {"status":"ok","project":"SafeLife-Atlas"} 200 확인(첫 호출은 콜드스타트로 실패 → 깨운 뒤 정상 = 핑거 필요성 실증).

콜드스타트 핑거(완료): Render 무료 백엔드 15분 미사용 시 슬립(첫 로드 ~50초). cron-job.org 무료로 /api/v1/health 10분 주기 핑 설정 완료(2026-10-09, 사용자 Chrome에서 가입·생성). 내장 브라우저는 세션 분리/가입 차단으로 사용자 본인 브라우저에서 처리. 참고: 24h 핑이면 Render 무료 월 ~750h에 아슬하게 수렴 — 초과 조짐 시 schedule hours를 활동 시간대로 축소.

포착(비차단): 엣지 label/id는 API로 안 나옴(ProblemEdge 스키마에 필드 없음). 단 프론트가 엣지 라벨을 아예 안 그림 → 시각적 영향 0. 섹션 4 "엣지 라벨 표시" 선택 항목 참조.

남은 것: README에 배포 링크 명시(다음 작업 4와 묶음). → 2026-10-11 반영 완료(Appendix E).

부록 E. 접근성/성능 실측 — Lighthouse (2026-10-11, Cowork 세션)

맥락: 다음 작업 4번(접근성 실측 + README 증거). 두 파트로 진행.

파트 1 — README 서사 보강(완료, 사용자 커밋):

- 상단에 라이브 데모(https://safelife-atlas-web.onrender.com) + API 문서 링크 + 콜드스타트 안내 추가.

- "현재 상태: 로컬 구동 단계(배포 진행 예정)" → "배포 완료"로 교정(배포 후에도 남아있던 틀린 서술).

- v1 슬라이스 섹션에 "인과 엣지 = 분석자 추론 레이어" 정직성 노트 추가(Appendix C 요지, KISTEP 문제트리가 분류 리스트일 뿐 인과 화살표를 안 그린다는 근거까지). 리뷰어 "출처?" 대응.

파트 2 — Lighthouse 자동측정(완료, 한계 있음):

측정 방법(중요): 라이브 Render URL이 측정 환경(클라우드 컨테이너·PC 작업 VM)에서 egress 화이트리스트 차단으로 도달 불가(PSI/googleapis HTTP=000), WebFetch PSI도 실패. → 배포본을 워크스페이스 localhost에 재현해 측정: GitHub clone → FastAPI 백엔드 :8000(22노드 공급) → 프론트 프로덕션 빌드(VITE_API_BASE_URL 미설정 시 127.0.0.1:8000/api/v1 폴백) :4173 서빙 → headless Chromium(141) + Lighthouse 12.8.2 실행.

- ⚠️ 한계(정직성): localhost 측정이라 성능 점수는 네트워크 지연·콜드스타트 부재로 낙관치 → 프로덕션 성능으로 인용 금지. 접근성·Best Practices·SEO는 전달 경로 무관이라 프로덕션과 사실상 동일.

결과:

| 카테고리 | 데스크톱 | 모바일 | 목표 |
| --- | --- | --- | --- |
| 접근성 | 95 | 91 | ≥95 |
| 성능 | 100 | 97 | 데 ≥90 / 모 ≥80 (참고용·미인용) |
| Best Practices | 100 | 96 | ≥95 |
| SEO | 82 | 82 | (목표 없음) |

유일한 실질 결함 = color-contrast (접근성 감점 전부, 모바일 91도 동일 원인). 명도 대비 4.5:1 미달 6개 노드 — 하필 프로젝트 명분 그 자체라 치명도 높음:

- #0284c7(파랑) on 흰 → 4.09

- #16a34a(초록) on 흰 → 3.29

- #94a3b8(회색) on 흰 → 2.56

- #d97706(주황) on 흰/크림 → 3.07~3.18 (3곳)

→ 각 색 Tailwind 한 단계씩 진하게(sky-600→700, green-600→700, slate-400→600, amber-600→800 등)로 해결 가능. 수정 시 접근성 95→100 유력. (섹션 4 "color-contrast 6곳 수정" 항목으로 승격)

부차 결함(공짜 점수): SEO — meta description 없음 + robots.txt 무효.

남은 것(다음 작업 4 잔여): (a) color-contrast 6곳 수정 → 재측정, (b) 키보드 완주·스크린리더 수동 검증 + 스크린샷·데모 GIF(자동검사 미포착 ~30%가 진짜 증거).