SafeLife-Atlas 결정 로그 (단일 원본)

사용법: 이 문서가 프로젝트 결정의 단일 원본(Single Source of Truth)이다. Gemini 등 다른 AI와 크로스 브레인스토밍할 때는 이 로그를 산문으로 재요약하지 말고 그대로 복붙한다. (재요약 과정에서 "근거"와 "기각안"이 제일 먼저 날아가고, 그게 맥락 누락의 원인이다.) 갱신일: 2026-09-24

1. 확정된 결정

| 결정 | 근거 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| 프로젝트 순서: ① 사회문제 보고서 익스플로러 먼저 → ② LifeLogLLM 나중 | 재직 경험이라 서사가 진짜, ①의 파싱·임베딩·RAG 파이프라인을 ②에 재사용(형제 프로젝트) | 확정 |
| 제작 방식: 수직 슬라이스, 항상 배포 상태 유지 | 넓게 파다 만 것보다 하나를 끝까지 뚫은 것. 배포 링크 하나로 시연 | 확정 |
| 프론트: React + React Flow | 트리/그래프 특화, D3보다 러닝커브 낮음. 서사: "요구사항 작성자→화면 구현자" | 확정 |
| 백엔드: Python + FastAPI | Spring CRUD 게시판은 진부(면접관 비선호). 비동기+Pydantic+자동 Swagger. RAG/데이터 파이프라인을 단일 파이썬 생태계로 확장 | 확정 (Java/Spring 기각) |
| 구조: 통합 플랫폼, 대표 2~3개 도메인(사이버범죄·AI / 1인가구·안전), 필요시 4~5개 확장 | 서비스 관점 = 대중 대상, 기업 주목도. 3번째 확장 후보: 기상재해/도시침수 | 확정 |
| 타깃: 일반 시민/청년 (서비스 관점). 면접관용 버전은 별도 제작 | "당장 보여줄 수 있는 결과물" 중시. 서비스는 대중 대상이 바람직 | 확정 |
| R&D 성과 데이터(2023 기준)는 메인 아님 → 노드 드로어 하단 경량 레퍼런스 칩 | 2023 시점 한계. 영구 해결책으로 배치 시 최신성 결여 | 확정 |
| 지역 의제(연속성 단절)는 실시간 연동 아님 → 지역별 빈출 이슈 태그(메타데이터 필터) | 2023년만 진행되고 이후 흐지부지. "실시간 전국 연동" 주장 위험 | 확정 |
| 최신성 보완: 2024~26 빅카인즈 언론 키워드를 2023 기준선에 매핑 | 시점 간극을 약점이 아닌 분석 축으로 | 확정 |

2. 연기 (v2 이후)

| 항목 | 근거 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| RAG 질의응답 | 후순위. FastAPI 채택 자체가 이걸 위한 포석(언어 변경 없이 LangChain 확장) | v-later 명시 |
| 정책-여론 갭 분석 대시보드 | 차별점(석사 시사점분석 역량)이라 포기 못하나 현재 구현 확신 부족 | v2 연기. README 명문화 + v1 스키마에 점수·키워드 필드 유지(재모델링 없이 얹힘). MVP = 1개 도메인 정적 비교 차트(빅카인즈 집계 엑셀, 전재 아님) → 이후 오픈API |

3. 접근성 (v1 필수 + 간판 서사)

전제: 접근성은 이 프로젝트의 명분 그 자체(106명 설문: 글자 작음·텍스트 나열·느림·복잡). 결과물이 수치로 증명 안 되면 명분과 결과물이 따로 논다.

공개 표기 주의(2026-09-24): README 등 대외 문서에는 "106명" 같은 구체 수치를 넣지 않는다. 설문 시점이 2023 기준이라 현재형으로 박으면 최신성 공격 포인트가 된다. 설문 사실은 언급하되 수치는 생략. (이 로그엔 내부 기록으로 원수치 보존)

| 축 | 내용 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| (a) 접근 가능한 그래프 | React Flow는 스크린리더로 거의 안 읽힘 → 같은 JSON을 의미론적 대체 뷰(리스트/테이블 + 키보드 탐색)로도 렌더. "정부가 시민에게 실패한 접근성을 그래프에서까지 해결" | 간판 기술 서사로 채택 (구현됨) |
| (b) 저비용 필수 | 색만으로 구분 금지(원인/영향에 아이콘·라벨 병행), 대비 4.5:1, 모바일 폴백(그래프 대신 아코디언) | v1 필수. 원인/영향 아이콘(lucide Zap/Target) 병행 완료(2026-09-24). 대비·모바일 폴백은 미검증 |
| (c) 목표 수치 (WCAG 2.1 AA) | Lighthouse 접근성 ≥95 · 성능 데스크톱 ≥90/모바일 ≥80 · Best Practices ≥95. Core Web Vitals: LCP<2.5s, INP<200ms, CLS<0.1. 키보드 100% 도달·조작 + focus ring. 주의: Lighthouse 자동검사는 접근성 이슈의 ~30%만 잡음 → 키보드 완주·스크린리더 실사용 수동 검증이 진짜 증거. README에 Lighthouse 스크린샷 + 키보드/스크린리더 데모 GIF | v1 목표 확정 (미측정) |

4. 미결 / 다음 스레드

| 항목 | 메모 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| [다음 작업] analytics 화면 노출 | /analytics 엔드포인트(시급성-과기 갭 Top3 · 사분면 분포 · 평균)가 백엔드엔 구현됨. 단 프론트 미연결이라 화면에 안 보임. 다음 작업으로 확정. Gemini와 이어서 정할 것 = ⑴ 위치(우측 사이드 패널 / 헤더 옆 요약 / 별도 탭 중) ⑵ 표시 항목(갭 Top3, 사분면 분포, 평균 중 무엇을 노출). 의의: "백엔드 두께" + 석사 시사점분석 역량을 저비용으로 시연. (2026-09-24 지정) | 다음 작업 |
| 전력수급(Energy Power Supply) 도메인 채택 여부 | AI 데이터센터 증설·에너지 전환 시의성으로 간판급 후보. 단 확정 도메인(사이버범죄·AI / 1인가구·안전)에 없던 신규이고 실제 데이터 0. v1 README 로드맵엔 "다음 도메인"으로 올려둠. 채택 확정 전까지 후보 상태. (2026-09-24 추가) | 후보 / 다음 스레드 |
| 데이터 라이선스 역량 명문화 | 빅카인즈 집계 OK/전재 금지, 공공데이터포털 오픈API, 공공누리 유형1, KPF-BERT. "라이선스 검토 역량"으로 포지셔닝 | 다음 스레드 |
| 현황조사 타임박스 | "국내 R&D 현황 파악"은 기한 못박기(예: 이틀), 결과는 README 배경 3~4문단으로만. 배포 직전 멈춤 패턴 방어 | 반영 예정 |
| 노드 자동 레이아웃(dagre) | position 하드코딩 지양 → dagre/elk. 단 현 데이터는 22노드/엣지 6개(13개 섬)이라 자동 레이아웃이 오히려 흩어짐 → 그리드 유지 결정, GraphCanvas 주석 정정 완료(2026-09-24). 엣지 밀도 확보 후 재검토. dagre 의존성은 설치만 된 상태 | 보류 |
| 백엔드 두께(DB 계층) | 정적 JSON 서빙만으로는 풀스택 약함. DB 계층 도입 검토(현재는 파일 기반) | 검토 |

5. 기각된 안

- Java/Spring Boot 백엔드 — 진부한 CRUD 게시판 이미지 (※ 필요 시 부분 연동 여지는 열어둠)

- 2023년 30선 성과를 메인 해결책으로 배치 — 최신성 결여

- 전국 11개 지자체 실시간 의제 연동 — 사업 연속성 단절

- 정책/연구자용 보고서 뷰어 — 서비스감·주목도 낮음

- 실제 플랫폼(메뉴 8개 풀사이트) 재현 — 규모 과다, 업체 인력 투입급

부록. 구현 현황 크로스체크 (2026-09-24, Cowork 세션)

레포(github.com/trafalgalow32-bot/SafeLife-Atlas) v1 구현물을 결정 로그와 대조한 결과.

결정과 일치(양호): 보이스피싱 1개 도메인 수직 슬라이스(22노드) · React+React Flow · FastAPI · 레퍼런스 칩 드로어 하단 · 접근성 대체 뷰(간판 서사) · v2 대비 점수 필드 · 시급성-과기 갭 analytics 엔드포인트.

이번 세션에서 처리:

- README 간판 서사대로 작성(보이스피싱 간판 + 전력수급 로드맵). "106명" 수치는 대외 문서에서 제외.

- 프론트 API 주소 env 분기(VITE_API_BASE_URL) — 배포 차단 요소 해소(코드 수정 없이 배포 대응). tsc 통과.

- index.html lang="ko"/title, CORS 무효조합(allow_origins=["*"]+credentials=True) → credentials=False, index.css 템플릿 잔재 정리.

- ③ 원인/영향 lucide 아이콘 병행(접근성 (b)) — 노드 + 드로어 배지. tsc 통과.

- ① dagre 대신 그리드 유지 결정, GraphCanvas 주석 정정.

변경 파일 목록 (2026-09-24 Cowork 세션 / commit e330102 "claude revision" 로 커밋·푸시 완료, origin/main):

| 파일 | 유형 | 변경 내용 |
| --- | --- | --- |
| README.md | 대폭수정 | 2줄 스텁 → 포트폴리오 README 전면 작성(보이스피싱 간판 + 전력수급 로드맵 · 접근성 서사 · 라이선스 · 로컬 실행). "106명" 수치 제외 |
| frontend/src/api/client.ts | 수정 | API 주소 하드코딩 → 환경변수 분기 import.meta.env.VITE_API_BASE_URL ?? 127.0.0.1 폴백 |
| frontend/src/vite-env.d.ts | 신규 | VITE_API_BASE_URL 타입 선언 |
| frontend/.env.example | 신규 | 환경변수 예시·문서화 (실제 .env는 gitignore) |
| frontend/index.html | 수정 | lang="en"→"ko", <title>frontend→SafeLife-Atlas |
| backend/app/main.py | 수정 | CORS 무효조합 해소 allow_credentials=True→False (공개 읽기전용) |
| frontend/src/index.css | 수정 | Vite 템플릿 잔재 제거 → 최소 리셋만 |
| frontend/src/components/GraphCanvas.tsx | 수정 | 잘못된 "자동 레이아웃" 주석 정정 (그리드 유지 · dagre 보류) |
| frontend/src/components/CustomProblemNode.tsx | 수정 | 원인/영향 lucide 아이콘(Zap/Target) 병행 — 접근성 (b) |
| frontend/src/App.tsx | 수정 | 드로어 배지에 동일 아이콘 병행 + lucide import |

검증: tsc -b exit 0 · main.py py_compile OK · vite build는 플랫폼 차이로 미검증(로컬 npm run dev로 확인).

미정리(잔존, git rm 필요): frontend/src/App.css · src/assets/{hero.png, react.svg, vite.svg} · public/icons.svg — 미사용 템플릿, 아직 레포에 있음. 참고: 코드 외 6개 파일이 CRLF↔LF 줄바꿈 차이로 modified 표시(내용 변화 없음). 필요 시 git checkout으로 정리.

남은 항목:

- [다음 작업] analytics 화면 노출 (위치·항목 결정 필요 → 섹션 4 참조)

- dead 파일 제거(git rm): frontend/src/App.css, src/assets/{hero.png, react.svg, vite.svg}, public/icons.svg

- Lighthouse/키보드 접근성 실측 + README에 스크린샷·데모 GIF 첨부

- 백엔드 호스팅 → 배포 (env에 실제 URL 연결)

- (여유 시) 인과 엣지 보강 — 현재 6개/22노드로 희소

정직성 노트: 접근성 목표 수치 미측정. 배포 미완(로컬 구동 단계). 엣지 6개/22노드로 인과 연결 희소 → "구조 탐색기" 서사 대비 그래프 밀도 약함(데이터 추출 초기라 자연스러우나 리뷰어 예상 질문).